## Slide 1: PRINCE2® 2017 Animeret procesoverblik
PRINCE2® Kursusmateriale. Juni 2019.
Copyright © John A. Hunderup.
Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre andet er angivet.
Ver. 8_1C - Juni 2019, rev. december 2019, august 2021 – PR2 - John A. Hunderup
Tryk F5 hvis præsentationen ikke starter
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Based on AXELOS PRINCE2® material. Material is reproduced under licence
from AXELOS Limited. All rights reserved.

## Slide 2
START AF ET PROJEKT (SP)
INITIERING AF ET PROJEKT (IP)
LEDELSE AF ET PROJEKT (LP)
LEDELSE AF EN FASE- OVERGANG (LF)
STYRING AF PRODUKT- LEVERANCER (SL)
AFSLUTNING AF ET PROJEKT (AP)
STYRING AF EN FASE (SF)
Meddel afslutning
Meddel initiering
Projektkommissorium
Dagslog
Erfaringslog
Projektgrundlag
- Rollebeskrivelser
Projektfremgangsmåde
- Udkast Business Case
- Slutproduktbeskrivelse
Faseplan
Myndighed til at initiere et projekt
Statusrapport
Kontrolpunktsrapport
Råd og beslutninger fra virksomhedsledelse
Vejledninger
og beslutninger
Emne
Projektafslutning
Fase bemyndigelse
Færdig
Arbejdspakke
Arbejdspakke
Nær faseovergang
Afvigelsesplan
Bed om bemyndigelse til initiering
Risiko-, Emne- og Kvalitetsregister
Tilgang til realisering af udbytte
Udkast PID:
Tilgang til Kommunikations-, Risiko-, Ændrings- og Kvalitetsstyring
Projektplan - Business Case
Fremgangsmåde - Styring - Tilpasning
Faseplan
Faseafslutningsrapport
Opdateret Risiko-, Emne- og
Kval.register, Projektplan,
Business Case,
Tilgang til realisering af udbytte
Afvigelsesrapport
Projektafslutning i utide
Anbefaling af Projektafslutning
Nær faseovergang
Meddel projekt godkendelse
Proj. afslutningsrapport
Erfaringsrapport
Opfølgningsaktiviteter
Opdateret: Tilgang til realisering
af udbytte
Notes: 2
Kan med fordel anvendes til at give et samlet overblik over processerne på relativt højt niveau.
Erfaringsmæssigt, giver denne gennemgang kursisterne et godt overblik og for første gang et samlet overblik, der giver ro i maven.
Afsæt 1 – 1½ time til gennemgangen, afhængig af mængden af spørgsmål og diskussioner. Indledningsvis bør kursisterne dog forberedes på, at holde spørgsmålene på et behersket niveau, således at overblikket kan bevares.
Alternativt kan forløbet tegnes op på en tavle, der bør kunne gemmes under hele kursusforløbet.
Fordelen ved at anvende PowerPoint sliden er, at kursisterne selv har den tilgængelig i deres materiale og derved vil kunne referere til kendt materiale.
Vær opmærksom på at sliden er et uddrag. Den er ikke komplet. Den forsøger at holde et overblik.
Det er vigtigt at undervisers kommentarer adresserer hvad der sker, styringen, aftaler mellem parterne etc.
Signaturforklaring forbindelsesstreger:
  Grønne: start og initiering
  Røde: ikke planlagte hændelser
  Gule: afslutning
  Blå: levering af faser
  Grå: kobling til team
Signaturforklaring bokse:
  Mørkeblå: processer
  Mellemblå: hændelser og informationer
  Lysgule: Ledelsesprodukter (bredt opfattet, dvs. P2’s 26 plus andre)